若草集会所更新プロジェクト（再公募）

実　施　方　針

令和７年５月30日

広　島　市

## 

目次

[第１　総則 1](#_Toc198898690)

[１　事業名称 1](#_Toc198898691)

[２　事業概要 1](#_Toc198898692)

[３　遵守すべき法制度等 2](#_Toc198898693)

[第２　事業内容 3](#_Toc198898694)

[１　本事業用地の現況等 3](#_Toc198898695)

[２　事業の実施条件 3](#_Toc198898696)

[３　事業実施にあたり配慮・努力する事項 4](#_Toc198898697)

[４　導入を禁止する用途・施設 5](#_Toc198898698)

[５　集会所機能等に対する要求事項 5](#_Toc198898699)

[６　借地期間 8](#_Toc198898700)

[７　市と事業者の契約 8](#_Toc198898701)

[８　事業者の業務範囲 8](#_Toc198898702)

[９　事業者の費用負担 9](#_Toc198898703)

[10　本事業用地の借地料等 10](#_Toc198898704)

[11　集会所部分の賃借料等 12](#_Toc198898705)

[12　各種の申請・手続き等 12](#_Toc198898706)

[13　事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 13](#_Toc198898707)

[第３　応募に関する条件等 14](#_Toc198898708)

[１　応募者が備えるべき参加要件 14](#_Toc198898709)

[２　応募に関する留意事項 15](#_Toc198898710)

[３　事業者選定の方法 16](#_Toc198898711)

[４　スケジュール（仮） 16](#_Toc198898712)

[５　応募手続き 17](#_Toc198898713)

[別表　リスク分担表 19](#_Toc198898714)

若草集会所更新プロジェクト（再公募）

実施方針

# 第１　総則

## １　事業名称

若草集会所更新プロジェクト


## ２　事業概要

広島市（以下「市」といいます。）は、本事業用地（「第２の１　本事業用地の現況等」に示す本事業の対象用地をいいます。以下同じ。）に若草集会所を保有していますが、当該施設は築 70 年以上が経過し、老朽化が進んでいます。このため本事業用地が広島駅北口に近く恵まれた立地にあることを生かし、官民連携（PPP）の土地活用事業として定期借地権方式を活用し、新たな集会所を整備・運営する事業を予定しています。

本事業では、市の財務負担を最小限としつつ、当該地域コミュニティが維持・活性化されるような活動の場を確保するため、市が本事業用地に対して定期借地権を設定し、事業者（以下、別途定義しない限り市が選定する本事業を実施する民間事業者を「事業者」といいます。）が市から本事業用地を借り受け、新たに集会所が入居する複合ビルを整備・所有するとともに、事業期間（本件に係る協定書締結日から定期借地権による借地期間の終了日までをいいます。以下同じ。）にわたり維持管理・運営を行います。当該複合ビルのうち集会所部分について、市はテナントとして事業者から賃借します。

本事業は、公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、事業者のアイデアや資金など、民間活力を生かした集会所の整備を図ります。

なお、令和５年度に実施した「若草集会所更新プロジェクト」の事業者公募が不調となったことも踏まえ、本事業では参加しやすい公募条件となるよう調整・検討しています。

**図１　若草集会所の位置**

JR山陽新幹線

若草集会所

## ３　遵守すべき法制度等

応募者は、本事業への応募や本事業の実施にあたり、業務内容に応じて関連する関係法令、その関連施行令、施行細則、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にすることとします。

# 第２　事業内容

## １　本事業用地の現況等

|  |  |
| --- | --- |
| 所在地 | 広島県広島市東区若草町1617番１ |
| 敷地面積 | 647.34㎡ |
| 建築面積 | 254.73㎡ |
| 延床面積 | 254.73㎡ |
| 建築年月 | 昭和28（1953）年６月 |
| 建物の構造 | 木造瓦葺平屋建 |
| 接道条件 | 北側道路：東５号49号線　 広島市道（幅員10ｍ）  東側道路：東５号44号線　 広島市道（幅員８ｍ）  南側道路：東５号188号線　広島市道（幅員４ｍ） |
| インフラ施設 | 上水道　西側市道に給水管あり  下水道　北側市道に排水管あり  電　気　引込可能  通　信　引込可能  ガ　ス　都市ガス供給範囲内  ※「別紙１　参考資料⑴～⑶」に上下水、電気、ガスの引き込み位置の図面を記載しております。 |
| 建ぺい率/  容積率 | 80％　/　400％ |
| 関係法令等 | ・都市計画区域　市街化区域 |
| ・用途地域の種別　商業地域 |
| ・防火地域の種別　準防火地域 |
| ・立地適正化計画　高次都市機能誘導区域（都心部）　居住誘導区域 |
| ・広島市景観計画　一般区域 |
| ・その他地域地区の種別  駐車場整備地区、駐輪場附置義務対象区域、汚水供用開始区域 |
| ・その他、建築基準法、市の関連条例・規則等を遵守すること |
| 本事業用地の  所有者 | 広島市 |
| 集会所の現在の  利用状況 | 「別紙１　参考資料⑷」に記載しています。 |

## ２　事業の実施条件

本事業では、以下の実施条件を予定します。

⑴　本事業の実施にあたり、市は、本事業用地に借地借家法（平成３年法律第90号）第22条又は第23条に規定する定期借地権（賃借権）を設定し、本事業用地に「５　集会所機能等に対する要求事項」を満たす集会所が入居する複合ビル（以下「複合ビル」といいます。）を整備・所有する事業者に対して、本事業用地を一括して有償で貸し付けます。

なお、事業者は、市の事前の承諾がある場合に限り、第三者への定期借地権の転貸及び建物の全部の譲渡を可能とします。市が事前承諾するにあたっては、当該第三者が「第３の１⑵　応募者の参加資格要件」を満たす企業であること等について確認を行います。

⑵　事業者は、本事業用地内にある既存集会所（以下「既存施設」といいます。）の解体撤去工事を行い、また、複合ビルを設計、建設、所有、維持管理及び運営をします。なお、工期は事業者からの提案としますが、複合ビルの供用開始の期限は借地期間の始期から２年を経過する日までとします。


ただし、やむを得ない事由によって期限までに供用開始が行えないと市が認める場合は、１年を超えない範囲で延期することが可能です。

⑶　市は、複合ビルのうち集会所部分を賃借し、現集会所運営委員会（以下、「委員会」といいます。）に貸し付けます。

⑷　市は、事業者が複合ビルを整備するにあたり、地域の経済又はコミュニティの活性化、地域住民の生活環境の向上に寄与することを期待します。

⑸　市は、複合ビルに入居する民間施設について、「４　導入を禁止する用途・施設」を除 き、自由な提案を受け付けますが、複合ビルの用途やデザインは、地域住民の利用する集会所が入居することを考慮したものになるよう期待します。

⑹　民間施設と集会所が同居する複合ビルとして利用ルールを新たに定める必要があるため、事業者は、複合ビルの供用開始前までに市及び委員会と協議した上で複合ビルの維持管理運営規約を作成することとします。

**図２　複合ビルの構成・定期借地権のスキーム図**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設名 | | 施設概要 |
| 複合ビル | | 事業者が整備・所有・維持管理する集会所及び民間施設並びに付随する外構、設備等の総称をいいます。 |
|  | 集会所 | 集会所は、複合ビルのテナントとして導入するものであり、供用期間中は市が事業者から集会所部分を賃借し、委員会に貸し付け、委員会が運営します。 |
| 民間施設 | 民間施設は、複合ビルのテナントとして導入するものであり、事業者が整備・所有・維持管理する施設のうち集会所部分を除く部分をいい、供用期間中は事業者が運営します。 |

## ３　事業実施にあたり配慮・努力する事項

本事業用地には住宅も近接しているため、次の点への配慮を求めます。

⑴　複合ビルは、周辺の景観に配慮した色彩・外観とすること。

⑵　日影、風害、悪臭、騒音、振動、光害、電波障害、景観など周辺環境に与える影響に十分配慮すること。

⑶　複合ビル利用者と集会所利用者の両者にとって、安全性・利便性の確保と周辺環境に配慮した配置計画・動線計画とすること。

⑷　複合ビル利用者と集会所利用者の両者にとって、安全性・利便性が確保される管理運営体制・方法とすること。

⑸　複合ビルの施工にあたっては、省エネルギーやＣＯ2削減等環境に配慮した工法や工夫を取り入れるよう努めること。

⑹　集会所が地域コミュニティの活動の場であることを踏まえ、複合ビルを整備する工期は適正なものとしつつ、集会所部分が早期に供用開始できるよう努めること。

⑺　集会所部分に係る共益費は、委員会の金銭的な負担が少なくなるように努めること。

## ４　導入を禁止する用途・施設

事業期間中において、以下に示す用途・施設の導入を禁止します。

⑴　政治的又は宗教的用途

⑵　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する用途

⑶　青少年に有害な影響を与える興行、物販、サービスの用途

⑷　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する用途

⑸　公序良俗に反する用途

⑹　貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条第１項に規定する貸金業の用に供する用途

⑺　区分所有建物

⑻　その他法令等に抵触する恐れのある用途

## ５　集会所機能等に対する要求事項

集会所は、定期的な町内会活動及び地域住民による教室利用、単発でのイベント利用が可能な施設とします。そのため、集会所の延べ床面積は170㎡以上180㎡以下とし、以下の「⑴　集会所の必須機能」を満たす整備を基本としますが、当該面積に共用部分、「⑵　集会所機能等に対する委員会要望」の資源ごみ置場及び駐車場・駐輪場の面積は含めないこととします。

また、提案にあたっては、「⑵　集会所機能等に対する委員会要望」や「別紙１　参考資料⑷　集会所の現在の利用状況」を踏まえた魅力的なものであることを求めます。なお、集会所の具体的な整備内容については、事業者の提案を踏まえつつ設計段階で市及び委員会と協議の上、決定することとします。

⑴　集会所の必須機能

ア　集会所の配置及び設置階

・複合ビル内における集会所の配置及び設置階については、事業者の提案としますが、集会所はワンフロアで整備し、集会開催時等の大人数での利用、こどもや高齢者、障害者などの利用を十分に考慮すること。

・集会所が2階以上となる場合は、エレベーターでアクセス、備品等の移動ができるようにすること。

イ　集会所の整備機能等（各室の面積は、各目安の±5㎡以内とします。）

①　集会室　(9０㎡程度)

・大小２室を整備し、大集会室は７７㎡程度、小集会室は１３㎡程度とすること。

なお、各集会室の区分を可動式間仕切りにするなどして、80人程度が着席して集会できるものとすること。可動式間仕切りで大小集会室を区分する場合は、スライディングウォール又はこれに類するものとし、アコーディオンカーテンは不可とする。

この他、レイアウトや形状は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良いものとすること。

・大小集会室の床材はいずれも木質系フローリングとすること。

・現在開催している集会、イベント、教室（例：空手、ダンス、体操、カラオケ、書道、手芸教室など）の利用を考慮した遮音性を備えた集会室とすること。また、それらの利用を考慮した位置、階層に整備すること。

・備付音響機器及びインターネットが使用できる設備（接続口・配管・ケーブルを含む。）を整備すること。（備付音響機器等は委員会が設置します。）

②　屋内倉庫室　(25㎡程度)

・既存の什器備品（長テーブル、パイプ椅子等）を収納できる屋内倉庫室を23.3㎡程度、避難所用備蓄品を収納できる屋内倉庫室を1.7㎡程度整備すること。

・什器備品用屋内倉庫室は各集会室内に面した位置に整備し、レイアウトや形状、個数は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良いものとすること。

・備蓄品用倉庫室は、保管・管理・盗難防止等を考慮した位置、構造とすること。

③　管理人室　(10㎡程度)

・集会所管理事務に使用できるものとし、事務机１台、書棚１台、家庭用サーバー、PC２台、複合機1台を設置した上で利用することを考慮したレイアウトとすること。

・ＦＡＸ用の電話線及びインターネットが使用できる設備（接続口・配管・ケーブルを含む。）を整備すること。

④　湯沸かし場　(１０㎡程度)

・集会所各室の利用者が使いやすい場所に独立した湯沸かし場を整備すること。（特定の部屋との一体的な整備は行わないこと。）

・給湯機能付き流し台及びコンロ（IH）を整備し、冷蔵庫（幅60ｃｍ・500L程度）及びダストボックスを設置できるスペースを確保すること。

⑤　洋式トイレ　(10㎡程度)

・男女共用の個室トイレを2基整備し、トイレ内又はトイレの出入口付近に手洗器も整備すること。

・整備する２基のうち、１基は車椅子利用者に対応したものとし、もう１基は高齢者や障害者が利用しやすいよう、手すりを設置する等バリアフリーに対応したトイレとすること。

⑥　玄関、廊下　(25㎡程度)

・集会等で地域住民が集まることを想定した玄関ポーチ及び下足入れを整備すること。

・廊下は各室への動線を車椅子利用などに配慮して整備すること。

➆　その他

・集会所の存在を敷地外からも十分認識できるよう、分かりやすい標識・看板を設置すること。

・集会所が2階以上となる場合は、集会所の設置階が利用者に伝わるよう、1階エントランスやエレベーター内等の共用部にサインの掲示や表示を行うこと。

・各室のレイアウトは、用途を踏まえ利便性を考慮したアクセスの良いものとすること。

・各室の電源コンセント及び照明は、各室の大きさや用途に応じた個数・機能を適当な位置に設置することとし、詳細は市及び委員会と別途協議すること。

・各室に、家庭用エアコン又はこれに準じた操作、維持管理のしやすい空調設備を風向、風量等を考慮した位置に整備すること。また、整備する家庭用エアコン等は、利用者がその都度料金を負担する方式（コインタイマー方式等）とすること。なお、家庭用エアコン等の維持管理費及び機器更新費は委員会負担とします。

・集会所部分に係る水道、電気、ガスを個別に計量できるように計量器を整備すること。

ウ　集会所の利用時間

・集会所の利用時間は、現状の利用状況を引き継ぎ、８時～22時を想定します。ただし、イベントでの一時的な時間外利用や、避難所としての緊急時の利用が想定されるため、利用時間・管理方法等については、事業者決定後に市及び委員会と協議の上、決定すること。なお、セキュリティ設備を整備する場合は、現状の集会所の利用状況を考慮したものとすること。

エ　民間機能の運営

・民間機能の内容及び運営方法については、複合ビルの民間機能が集会所での活動を妨げること等がないよう、十分考慮すること。

⑵　集会所機能等に対する委員会要望（加点を予定する項目）

・集会所を含む複合ビルの整備にあたり、委員会は下表のとおり要望しているため、可能な範囲で委員会要望に対応した提案を行うこと。評価方法の詳細については募集要項公表時に示します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 項目 | 提案で求める内容 |
| 複合  ビル | 駐車場・  駐輪場 | ・本事業用地内に、集会所利用者も利用できる複合ビル共用の駐車場及び駐輪場の整備（駐車場が１台以上、駐輪場が相当台数）  ※駐車場の利用料は賃借料や共益費に含まれるのではなく、利用者がその都度負担する方式（コインパーキング等）を想定  ※駐輪場の利用料は、委員会が負担する共益費に含みます。利用料の設定については、市、委員会及び事業者が協議して定める |
| 集会所 | 集会所の  設置階 | ・現状の利用状況を考慮し、１～４階までの低層階に集会所を設置 |
|  | 資源ごみ  置場 | ・集会所内倉庫とは別に、地域住民も利用する屋根付きの資源ごみ（段ボール、缶等）置場（面積6.5㎡程度、高さ２ｍ程度）の設置  ※設置場所については、車両での資源ごみの搬出がしやすいよう、１階の道路沿いに整備すること |

## ６　借地期間

借地期間は、20～50年の範囲で事業者が提案する期間としますが、借地借家法第22条又は第23条に基づく定期借地権の借地期間内（一般定期借地権の場合は50年、事業用定期借地権の場合は20年以上50年未満）であることを条件とします。

また、定期借地権設定契約に基づく借地期間の開始日は令和８年度中とし、事業者が既存施設の解体工事を行うことも本事業の業務内容としているため、借地期間及び借地料の発生の開始日は当該工事の開始月の１日とします。

## ７　市と事業者の契約

市は、優先交渉権者の決定後、優先交渉権者と速やかに事業実施に係る協議を行い、協議成立後に優先交渉権者を事業者として（グループの場合は各社連名で）事業実施協定を締結します。

なお、事業者が既存施設の解体工事を行うことも本事業の業務内容としているため、既存施設の解体工事開始前までに定期借地権設定契約を締結するものとします。

## ８　事業者の業務範囲

1. 定期借地権の設定（登記）

事業者は、本事業用地に係る定期借地権（賃借権）の設定に係る覚書を市と締結後、保証金を納付した後に公正証書による契約を市と締結します。事業者は、本事業用地に係る定期借地権について登記を行い、市に対し借地料を支払います。

1. 既存施設の解体工事並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営

事業者は、既存施設の解体並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営を行います。設計にあたっては、施設の整備に必要となる設計図書を作成するものとします。

事業者は、関係法令遵守のうえ、建設工事に伴う近隣住民への説明、必要となる各種調査（敷地測量・土質調査等）、電気、通信、ガス、上下水道等に関する協議、各種許認可の取得、工事に必要な許認可・届出等の手続きを適切に遅滞なく行うほか、複合ビルの建物所有権保存登記も行うものとします。

また、複合ビルの修繕（大規模修繕含む）は、複合ビルの維持管理の一環として事業者の負担で行うものとします。集会所部分の修繕についても、電球の交換等の軽微なものを除き事業者の負担で行うものとします。

1. 町内会への加入勧奨及び町内会費の代理徴収

事業者は、複合ビルへの入居者に対して町内会への加入勧奨を行うほか、町内会に代わって、町内会加入者に対する町内会費（※）の代理徴収を行うこととします。

ただし、町内会への加入勧奨及び町内会費の代理徴収の具体的な実施方法については、市、委員会及び事業者が協議して定めることとします。

※　若草町内会費：月125円/世帯

マンションの場合は、管理会社が年間の入居世帯数に応じた町内会費を若草町内会へ納付しているケースがあります。企業の場合は、若草町内会と企業が協議して会費を決定しています。

1. 事業期間終了時の複合ビルの除却

事業者は、事業期間の終了日までに、速やかに複合ビルを除却し、複合ビルの建物の滅失登記、定期借地権設定契約の抹消登記等を行った上で、更地（※）の状態で市に返還するものとします。ただし、事業者より申し出があり、市が認めた場合は、借地契約の再締結も想定します。

※　複合ビル及び本事業用地に付属させた一切の地中構造物を除却し、良質な土砂で平らに均し、土砂の飛散が起こらないようにした状態

1. 遵守すべき法令等

事業者は、本事業の実施にあたり関連する関係法令、その関連施行令、施行細則、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にすることとします。

## ９　事業者の費用負担

本事業における事業者の費用負担は、原則、以下のとおりです。市は、これらに関する負担及び資金援助は行いません。ただし、「別表　リスク分担表」に定める場合は、同表によることとします。また、事業者の費用負担等を整理した「表　事業者の主な費用負担及び収入」も参照してください。

1. 事業者は、保証金を市に納付し、締結した定期借地権設定契約に従い、本事業に係る借地期間中の本事業用地の借地料を支払います。

　ただし、市は、既存施設の解体工事期間中の借地料相当額を集会所の賃借料として事業期間中に分割して事業者に支払います。（※）条件の詳細は、募集要項公表時に示します。

1. 事業者は、既存施設の解体工事並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営を行い、これに要する費用を負担します。

ただし、市は、解体工事費相当額を集会所の賃借料として事業期間中に分割して事業者に支払います。（※）条件の詳細は、募集要項公表時に示します。

1. 事業者は複合ビルの運営終了後、定期借地権設定契約期間内に複合ビルの除却を行い、本事業用地を更地の状態にし、複合ビルの建物の滅失登記等をして市に返還するものとし、これに要する費用を負担します。定期借地権設定契約に反し更地の状態にしない場合は、保証金でこれに要する工事費用を充当し、不足があれば損害金として追加徴収するものとします。
2. 事業者は、定期借地権設定契約に係る公正証書の作成費用及び定期借地権設定・複合ビルの建物所有権保存に関する登記に必要な費用を負担します。
3. 事業者は、複合ビルその他本事業用地に設置される物件に係る公租公課を負担します。
4. 事業者は、その他、本事業の提案及び実施に係る一切の費用を負担します。

表　事業者の主な費用負担及び収入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区分 | 時期 | 項目 |
| 費用負担 | 借地期間全体 | ・借地料（※） |
| 供用開始前 | ・既存施設の解体工事費（※） |
| ・施設整備費 |
| ・各種許認可申請費（登記手続き等） |
| 供用期間中 | ・維持管理費 |
| ・運営費 |
| 供用終了後 | ・複合ビルの除却費用 |
| 一時的な費用負担  （預入金） | 定期借地権設定契約の締結前 | ・保証金 |
| 主な収入 | 供用期間中  （市以外から） | ・民間施設の不動産収入等 |
| 供用期間中  （市から） | ・集会所賃借料 |
| ・既存施設の解体工事費相当額（※） |
| ・既存施設の解体工事期間中の借地料相当額（※） |

※　既存施設の解体工事費及び既存施設の解体工事期間中の借地料は事業者が一時負担することになりますが、市は、当該相当額を集会所の賃借料として事業期間中に分割して事業者に支払います。ただし、利息は付さないこととします。

10　本事業用地の借地料等

本事業用地の借地料等については以下のとおりとします。

1. 本事業用地の借地料

ア　事業者が市に支払う借地料は事業者からの提案額とし、その額は、市が規定する普通財産の貸付料相当額の月911,342円を下限とします。なお、同項エによる見直しに伴い、これを下回ることは認めます。

イ　借地期間及び借地料の発生の開始日は、事業者による既存施設の解体工事の開始月の１日とします。

ウ　事業者は、借地料を市が発行する納入通知書により、市の定める納期限までに納付するものとします。また、借地料は前納を原則とし、納入通知書の発行日については、市と事業者が協議して定めることとします。

エ　本事業用地の借地料は、以下の算定式で３年ごとに見直しを行うこととし、定期借地権設定契約書にも定めます。

改定後の借地料年額＝従前の借地料×変動率

変動率＝（直近の土地の評価額×４÷100）÷（従前の土地の評価額×４÷100）

なお、この土地の評価額とは、固定資産税評価相当額を指します。

1. 保証金

事業者の適正な履行を担保するため、事業者は、定期借地権設定契約の締結までに市に対し保証金として借地料の１年分及び複合ビルの解体費相当額以上を納付することとします。また、広島市契約規則（昭和39年広島市規則第28号）第30条第１項の規定により、保証金額は賃貸借期間中の借地料総額の 10/100を下限とします。

ア　借地料の１年分相当額

保証金のうち、借地料の１年分相当額は定期借地権設定契約に基づき市へ納付することとします。詳細は募集要項公表時に示します。

イ　複合ビルの解体費相当額

(ア)　複合ビルの解体費相当額は、定期借地権設定契約の締結までに市及び事業者が協議し、市が想定する解体費との調整を行い、確定することとします。

(イ)　複合ビルの解体費相当額について、事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険料で保証金のうち複合ビルの解体費相当額を補うことができるものとします。

ウ　保証金の変更

将来的に借地料や解体費の見直しによって、保証金が増減することはありません。また、保証金の返還にあたり、利息は付さないこととします。

⑶　連帯保証人

ア　広島市財産規則（昭和56年広島市規則第19号）第38条の規定により連帯保証人を立てるものとします。

①　市内又は別に指定する市付近の市町内（事業者及び連帯保証人が当該貸付に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書が作成される場合にあっては、日本国内）に住所（法人の場合は事務所）を有すること。

②　年額200万円以上の所得を有し、又は公簿価格100万円以上の固定資産を有すること。

イ　前項の規定によらず、次のいずれかに該当するときは、連帯保証人を免除します。

1. 借地期間に係る借地料の全額を前納するとき
2. 貸付けの相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき

※連帯保証人の規程に関し、一定期間（１～２年程度）の借地料の保証条件を満たすなどの代替条件及び代替の可否を検討している。連帯保証人を立てることが困難であるため本事業への参画が難しい等、（3）の要件が本事業への参加障壁となる場合は、連帯保証人の免除条件に関する意見ついて「様式２　意見票」に記載の上、市に提出すること。

※意見の受付については、「第３/５/(1)」に示す。

11　集会所部分の賃借料等

集会所部分の賃借料（以下、「賃借料」といいます。）その他の費用については以下のとおりとします。

1. 賃借料

ア　市が事業者に支払う賃借料の額は事業者からの提案額とし、その額は事業者が市に支払う借地料以下を条件とします。

イ　事業者は、賃借料の提案額が実勢価格を反映した妥当性のある金額であることを、提案時に説明することとします。

ウ　賃借料は、将来にわたる建物の修繕積立金、消防設備点検費用、火災・地震保険等を含めて積算することとします。

エ　賃借期間及び賃借料の発生の開始日は、集会所部分の供用開始月の１日とします。

オ　賃借料の支払い方法は、市と事業者が協議して定めることとします。

カ　賃借料は事業者が市に支払う借地料の見直しにともなって見直すこととし、従前の賃借料に借地料改定時に使用する変動率を乗じて算出します。なお、この見直しの方法は定期建物賃借契約書により定めることとします。

※以下に示す２つの費用相当額について、市は、事業者から提案される賃借料に、①②の相当額を事業期間中で分割した金額を上乗せて事業者へ支払うことを検討している。

①　既存施設の解体工事期間中の借地料相当額

②　既存施設の解体工事費相当額

なお、当該支払金額に利息は付さない。

※上記条件に意見がある者は、「様式２　意見票」に記載の上、市に提出すること。

※意見の受付については、「第３/５/(1)」に示す。

1. その他の費用

ア　集会所部分に係る光熱水費は、委員会が供給事業者と契約し、供給事業者に対し料金を支払います。

ただし、集会所の賃借期間前の集会所部分に係る光熱水費は事業者負担とします。

イ　集会所部分に係る共益費は、共用部に係る光熱水費等とし、将来にわたる建物の修繕積立金等は含めないこととします。（将来にわたる建物の修繕積立金等は、賃借料に含めることとします。）当該共益費は、委員会が事業者と契約し、事業者に対しこれを支払います。

共益費は、駐輪場の利用料を除き、集会所と民間施設の専有部分の床面積に応じた按分を原則とし、集会所又は民間施設が単独で使用することが明らかな部分については按分しないこととします。

※想定する按分方法　集会所又は民間施設の専有面積÷（集会所及び民間施設の専有面積）

ウ　集会所部分に係る保証金（敷金、礼金等）の支払及び連帯保証人の設定は行いません。

## 12　各種の申請・手続き等

1. 事業者は、本事業の実施にあたり自己の責任において、必要な各種協議、許認可、届出、説明会開催等の諸手続きの一切を行うものとします。
2. 事業者は、資料の作成、申請手続き等を遅滞なく行い、それぞれの許認可等を取得するものとします。
3. 上記⑴⑵の許認可等に係る必要な費用は、事業者の負担とします。

## 13　事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

事業者は、事業者が実施する業務について責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として事業者が負うものとします。

ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとします。

# 第３　応募に関する条件等

## １　応募者が備えるべき参加要件

1. 応募者の構成等

ア　応募者の構成は、１社単独又は２社以上の企業によるグループとします。なお、グループの形態（JV、SPCなど）は問いません。

イ　１社単独での応募の場合は、その１社が代表企業となります。グループでの応募の場合は、構成企業の中から代表企業１社を決定するものとします。

ウ　代表企業は、市から本事業用地を賃借し複合ビルを所有する予定の１社とし、グループを代表して応募するものとします。

エ　応募者は、参加表明書提出時（令和７年10月上旬予定）に代表企業を明らかにするものとします。

オ　グループによる応募でSPC（会社法（平成17年法律第86号）に基づき、本事業の実施のみを事業目的とする特別目的会社をいう。以下同じ。）を組成する場合は、代表企業がSPCの株式の過半を保有するものとします。

カ　SPCを組成する場合は、定期借地権設定契約締結までに、SPCを設立するものとし、SPCの構成企業が当該SPCのすべての株式を保有するものとします。

1. 応募者の参加資格要件

応募者となる法人は、次の要件を満たしているものとします。ただし、グループ参加の場合、アの要件はグループ全体で満たすものとし、イ～タの要件はグループを構成する各企業が満たすものとします。

ア　応募者は、本事業用地を定期借地権により市から賃借し、自らの事業計画に基づき、自らの費用負担で施設を整備及び所有し、事業期間中の適切な維持管理及び安定的な事業運営を行うことのできる企画力、技術力及び経営能力を有する法人とします。

イ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。

ウ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正の手続又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生の手続の申立てがなされていないこと。

エ　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）でないこと。

オ　暴力団員等（暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）に該当する者でないこと。

カ　役員等が、自己、当該団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者でないこと。

キ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。

ク　エからキまでに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者でないこと。

ケ　役員等が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結にあたり、その相手方がエからクまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められる者でないこと。

コ　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）に基づく処分を過去及び現在において受けている団体若しくはその代表者、主催者又はその他の構成員でないこと。

サ　納期限の到来している国税、都道府県税及び市町村税の未納がないこと。

シ　参加表明書の提出期限日から最優秀提案者の選定までの間において、営業停止処分を受けていないこと。

ス　参加表明書の提出期限日から最優秀提案者の選定までの間において、市の登録業者については、市の指名停止措置又は競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。

セ　宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者でないこと。

ソ　次に掲げる本事業に対する支援業務の関与者に資本面で関連（関与者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。）しておらず、かつ人事面で関連（会社の代表者あるいは役員が関与者の代表者あるいは役員を兼ねていることをいう。）していないこと。

（本事業に対する支援業務の関与者）

・株式会社長大

・はぜのき法律事務所

タ　グループで参加する場合、グループを構成するすべての企業は、他のグループに参加していないこと及び１社単独応募者として参加していないこと。

1. 参加要件の確認基準日

参加要件の確認基準日は、参加表明書の提出期限日（令和７年10月上旬予定）とします。なお、参加要件の確認基準日から事業実施協定書締結までの期間に応募者を構成するいずれかの企業が「第３の１⑵　 応募者の参加資格要件」に該当した場合は、原則として失格とします。

## ２　応募に関する留意事項

1. 費用の負担

応募に伴う費用については、すべて応募者の負担とします。

1. 募集要項等の承諾

応募者は、参加表明書の提出をもって、募集要項等（募集要項、資料及び様式集をいいます。以下同じ。）の記載内容を承諾したものとします。

1. 応募書類について

ア　応募書類の著作権

応募者から提出された参加表明書及び提案書類の資料（以下、「応募書類」といいます。）の著作権は、応募者に帰属しますが、市が必要と認めるときには、市は、応募者から提出された応募書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。なお、市は、応募者に無断で使用することはありません。

イ　提案に含まれる権利

提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責務は、応募者が負うものとします。

ウ　応募書類の取扱い

応募者より提出された応募書類は返却しません。

エ　情報公開請求

応募書類に対する情報公開請求があった場合、広島市情報公開条例（平成13年条例第６号）に定める規定により対処するものとします。

1. 募集要項等の取り扱い

募集要項等については、応募に係る検討以外の目的の使用を禁じます。

1. 複数提案の禁止

応募者は、１つの提案しか行うことができないこととします。

1. 応募書類の変更禁止

構成員の変更や追加を含め、一度提出された応募書類の変更、差替え又は再提出は、原則認めません。ただし、市が認めた場合はこの限りではありません。

1. 使用言語、単位及び時刻

応募書類に関して使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第51号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。

1. 応募無効に関する事項

次のいずれかに該当する応募は無効とします。

ア　参加表明書に記載された応募者以外が行った応募

イ　応募者の記名を欠く応募又は応募事項を明示しない応募

ウ　参加表明書等に虚偽の記載がされた応募

エ　誤字又は脱字等により意味が不明確な応募

オ　その他募集要項等において示した条件等に違反した応募

## ３　事業者選定の方法

本事業は公募型プロポーザル方式で優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。

## ４　スケジュール（仮）

実施方針の公表から複合ビルの供用開始までのスケジュールは次のとおりです。

※　供用開始時期は、借地期間の始期から２年を経過する日までの範囲で応募者からの提案としますが、集会所が地域コミュニティの活動の場であることを踏まえ、できるだけ早期（事業実施協定の締結から2年程度）になるよう努めてください。

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 予定 |
| ○実施方針の公表 | 令和７年５月30日（金） |
| ○実施方針に関する質問・意見の受付期間 | 令和７年５月30日（金）～６月11日（水） |
| ○質問に関する回答 | 令和７年７月８日（火） |
| ○公募型サウンディング調査の申込期間 | 令和７年５月30日（金）～６月６日（金） |
| ○公募型サウンディング調査の実施 | 令和７年６月18日（水）～６月20日（金） |
| ○募集要項等の公表 | 令和７年８月８日（金）～９月１日（月） |
| ○募集要項等に関する質問の受付期間 | 令和７年９月上旬 |
| ○募集要項等に関する説明会及び現地見学会 | 令和７年９月上旬 |
| ○質問に関する回答 | 令和７年９月下旬 |
| ○参加表明書の受付期間 | 令和７年10月上旬 |
| ○参加要件審査の結果通知 | 令和７年11月上旬 |
| ○提案書類の受付期間 | 令和７年12月下旬 |
| ○提案審査（プレゼンテーション） | 令和８年１月下旬 |
| ○優先交渉権者の決定・公表 | 令和８年２月上旬 |
| ○基本的事項に関する協定（事業実施協定書）締結 | 令和８年３月下旬 |
| ○定期借地権設定契約（公正証書の作成） | 令和８年４月以降 |
| 〇既存施設の解体工事 | 令和８年度４月以降 |
| ○複合ビルの建設工事 | 令和８年度４月以降 |
| ○複合ビルの供用開始 | 令和９年度４月以降 |

## ５　応募手続き

募集要項公表までに実施する、実施方針に関する質問・意見の受付及び質問への回答と公募型サウンディング調査の応募手続きについては以下に記載しています。募集要項公表以降に実施する説明会の開催及び提案書提出等の応募手続きについては、募集要項にて記載する予定です。

1. 実施方針等に関する質問・意見の受付及び質問への回答

実施方針等に記載の内容に関する質問・意見を受け付けます。

ア　質問・意見の受付期間

　令和７年５月30日（金）から令和７年６月11日（水）17:15まで

イ　質問・意見の受付方法

質問・意見の内容を、「様式１　質問票」及び「様式２　意見票」に簡潔に記入し、電子メールに添付して提出してください。

提出先：広島市市民局市民活動推進課

電子メールアドレス：toshikan@city.hiroshima.lg.jp

ウ　質問に対する回答

令和７年７月８日（火）までに市ホームページにおいて質問に対する回答を公表します。

ただし、提出者名及び意見に対する回答は公表しません。

1. 公募型サウンディング調査

実施方針等に記載の内容及び事業内容、公募条件について事業者へ意見を伺い、募集要項の参考とすることを目的に実施します。詳細は「別紙４　サウンディング調査実施要領」をご確認ください。

問い合わせ先

担 当：広島市市民局市民活動推進課

所在地：〒730-8586

広島市中区国泰寺一丁目 6 番 34 号電 話：082-504-2677

ＦＡＸ：082-504-2066

E-mail：[toshikan@city.hiroshima.lg.jp](mailto:toshikan@city.hiroshima.lg.jp)

別表　リスク分担表

| リスク | | | | | リスク分担 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発生段階 | 項目 | | No. | 内容 | 市 | 事業者 |
| 共通 | 公表資料リスク | | 1 | 募集要項等本事業に係る公表資料の誤りに関するもの | ● |  |
| 応募リスク、契約締結リスク | | 2 | 応募費用に関するもの |  | ● |
| 3 | 事業者と契約が結べない又は契約手続に時間がかかる場合 | ● | ● |
| 4 | 契約締結費用に関するもの |  | ● |
| 本事業用地の借地に関するリスク | | 5 | 3年ごとの借地料の見直しに関するもの | ● | ● |
| 6 | 借地料の見直しに伴い集会所の賃借料が変更された場合 | ● | ● |
| 7 | 転定期借地権を設定した場合、事業者から転貸する第三者が発生させた影響によるもの |  | ● |
| 資金調達リスク | | 8 | 本事業の実施に必要な資金の確保に関するもの |  | ● |
| 制度関連  リスク | 法制度・税制度・許認可リスク | 9 | 本事業に関わる法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するもの |  | ● |
| 許認可遅延リスク | 10 | 事業者の申請等の手続きによる許認可の遅延に関するもの |  | ● |
| 社会リスク | 第三者賠償  リスク | 11 | 若草集会所更新プロジェクトに係る事業者の公募を行うこと自体に関する住民反対運動・訴訟・要望等に関するもの | ● |  |
| 12 | 本事業用地の調査、既存施設の解体、複合ビルの建設工事、運営等における近隣対策に関するもの |  | ● |
| 13 | 複合ビルを建設したことに起因する周辺への影響（電波障害、風害、悪臭、日影、交通渋滞等）に関するもの |  | ● |
| 14 | 本事業実施に関する第三者賠償リスクの全部 |  | ● |
| 環境問題リスク | 15 | 事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩等、環境保全に関するもの |  | ● |
| 本事業の中止・延期 | 事業者に起因  するもの | 16 | 17項又は本リスク分担表で別段の定めがある場合を除く、本事業の中止・延期によるもの |  | ● |
| 市に起因する  もの | 17 | 市の事由による本事業の中止・延期 | ● |  |
| 共通 | 不可抗力リスク | | 18 | 風水害、暴動、地震等 | ● | ● |
| 19 | 本事業に関して、不可抗力により事業者に増加費用又は損害が生ずる場合  ※原則事業者負担とするが、リスクの具体的な内容や状況等に応じて市と事業者どちらが分担すべきかを総合的に判断する。 | ● | ● |
| 計画・設計段階 | 計画・設計  リスク | 発注者責任  リスク | 20 | 事業者の発注による工事請負契約の内容、その変更に関するもの等 |  | ● |
| 集会所移転  リスク | 21 | 既存施設の備品移転に伴う工期遅延やその他影響 | ● |  |
| 測量・調査・  設計リスク | 22 | 市が実施した測量・調査に関するもの | ● |  |
| 23 | 事業者が実施した測量・調査・設計に関するもの |  | ● |
| 計画・設計リスク | 24 | 上記22及び上記23以外の計画・設計の不備・変更によるもの |  | ● |
| 解体段階 | 既存施設等の解体リスク | | 25 | 既存施設の解体に伴う費用及び損害に関するもの | ● | ● |
| 26 | 既存施設の解体に係る近隣への説明等の対応 |  | ● |
| 27 | 有害物・地中障害物等が存在した場合の解体・撤去に係る費用及び損害  ※通常予見できず、かつ本事業の実施にあたって重大な支障を生じさせる有害物・地中障害物等が発見された場合は、対応方法を事業者と市が協議し、市はその対応により発生する経費を合理的な範囲で負担する | ● | ● |
| 建設段階 | 物価リスク | | 28 | 複合ビルの建設期間中における物価変動に伴うリスク |  | ● |
| 複合ビルの建設リスク | 用地リスク | 29 | 地中障害物に関するもの  ※通常予見できず、かつ本事業の実施にあたって重大な支障を生じさせる地中障害物等が発見された場合は、対応方法を事業者と市が協議し、市はその対応により発生する経費を合理的な範囲で負担する | ● | ● |
| 30 | 複合ビルの建設に要する仮設、資材置場に関するもの |  | ● |
| 工事遅延・未完工リスク | 31 | 工事が契約に定める工期より遅延する又は完工しない場合 |  | ● |
| 建設段階 | 複合ビルの建設リスク | 工事費増大リスク | 32 | 確認申請による確認済証の交付後、市の要望により設計変更を行った場合以外の要因による工事費の増大に関するもの |  | ● |
| 施工監理リスク | 33 | 施工監理に関するもの |  | ● |
| 一般的損害リスク | 34 | 使用前に工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じた損害 |  | ● |
| システム・設備機器・備品等納品遅延リスク | 35 | システム、設備、備品等の納品遅延に起因するもの |  | ● |
| 維持管理・運営段階 | 性能リスク | | 36 | 複合ビルの施工不良によるもの |  | ● |
| 複合ビルの修繕リスク | | 37 | 複合ビルの修繕及び更新に係る費用に関するもの |  | ● |
| 第三者リスク | | 38 | 本リスク分担表で別段の定めがある場合を除き、本事業に関する第三者に対する損害賠償リスク |  | ● |
| 集会所の修繕リスク | | 39 | 集会所の修繕及び更新に係る費用に関するもの |  | ● |
| 集会所の賃借リスク | | 40 | 集会所の賃借の期間及び金額に関するもの |  | ● |
| 集会所の共益費リスク | | 41 | 集会所の共益費（共用部の光熱水費等）の支払い遅延・不能に関するもの | ● |  |
| 契約終了段階 | 原状回復リスク | | 42 | 複合ビルの除去及び借地の返還に関するもの |  | ● |

※　本事業におけるリスク分担の詳細については、「事業実施協定書」「定期借地権設定契約書」「定期建物賃貸借契約書」において定めます。本リスク分担の内容と、当該協定書又は当該契約書の内容との間に、矛盾、齟齬等がある場合、後者の定めが優先することとします。